KIAMBATISHO

MIRADI YA IRUWASA

Jedwali Na. 1

Taarifa ya Utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo Iliyotengewa Fedha katika Bajeti ya Mwaka 2022/23 Hadi Kufikia Tarehe 30 Juni, 2023

| Na. | Taasisi | Jina la Mradi / Huduma | Chanzo cha Fedha | Bajeti iliyoidhinishwa Mwaka 2022/23 | Fedha Zilizopokelewa Hadi Juni, 2023 | Fedha Zilizotumika hadi kufikia Juni, 2023 | Hali Halisi ya ya Utekelezaji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IRUWASA | Mradi wa uboreshaji huduma ya majisafi kwenye vijiji 29 vya Kilolo (5) na Isimani (24). | Serikali Kuu | 4,445,445,110.47 | 3,951,594,781.97 | 3,908,594,781.97 | Mradi umekamilika kwa asilimia 92 |
| 2. |  | Upanuzi wa Mtandao wa Majisafi Manispaa ya Iringa na Miji ya Kilolo na Ilula (40km) | Fedha za Ndani za IRUWASA | 524,800,000 | 490,000,000 | 490,000,000 | Utekelezaji umekamilika kwa 100% |
| 3. |  | Mradi wa Uboreshaji wa Huduma ya Maji Mji wa Ilula na Vijiji vya Imalutwa na Mazombe. Mradi huu umelenga kuongeza mtandao wa usambazaji maji hasa maeneo ambayo hayajafikiwa. Jumla ya 26km za bomba zitalazwa na jumla ya wananchi 7,455 watanufaika na mradi. | Serikali Kuu | 445,739,445.15 | 80,000,000 | 80,000,000 | 25% |
| 4. |  | Mradi wa uboreshaji wa huduma ya maji mji wa Kilolo. Mradi huu umelenga kuongeza kiasi cha maji yanayozalishwa kwa siku kwa ujenzi wa chanzo cha Mwosongela II chenye uwezo wa kuzalisha kiasi cha lita 691,000 kwa siku. Matarajio ni kuwafikia jumla ya wananchi 6,871. | Serikali Kuu | 825,812,568.80 | 125,000,000 | 1250,000,000 | 25% |

Chanzo: Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Iringa, 2023

Jedwali Na. 2

Taarifa ya Miradi ya Maendeleo Inayotekelezwa katika Mpango na Bajeti ya Mwaka wa Fedha 2023/24

| Na. | Taasisi | Jina la Mradi / Huduma | Chanzo cha Fedha | Bajeti iliyoidhinishwa Mwaka 2023/24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IRUWASA | Mradi wa Upanuzi wa Mtandao wa Majisafi Katika kata za Kalenga, Mseke na Luhota. | Serikali Kuu | 400,000,000 |
| 2. |  | Mradi wa Uboreshaji wa Huduma ya Majisafi katika Mji wa Kilolo | Serikali Kuu | 300,000,000 |
| 3. |  | Ujenzi wa Mradi wa Uboreshaji Huduma ya Maji wa Isimani - Kilolo | Serikali Kuu | 470,306,365 |
| 4. |  | Ujenzi wa mifumo ya majisafi na Majitaka Manispaa ya Iringa | Serikali Kuu | 120,000,000 |
|  |  |  | Fedha za Nje | 3,926,953,542 |
| 5. |  | Upanuzi wa Mtandao wa Majisafi Manispaa ya Iringa na Miji ya Kilolo na Ilula (40km) | Fedha za Ndani za IRUWASA | 579,532,358 |
| 6. |  | Upanuzi wa Mtandao wa majitaka Manispaa ya Iringa (6km) | Fedha za Ndani za IRUWASA | 211,307,000 |

Chanzo: Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Iringa, 2023